| 附件2-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三年行动方案重点项目表（一） 光网提升行动（总投资额 9.51亿元） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设主体 | 建设期 | 规模及主要内容 | 投资:亿元 |
| 1 | 光纤宽带接入网工程 | 永州电信 | 2018-2018 | 城镇光纤到户建设、农村光网延伸补盲、扶贫村建设、光网乡村建设，总计新增宽带端口10.2万个。 | 0.40 |
| 2 | 光纤宽带接入网工程 | 永州电信 | 2019-2019 | 城镇光纤到户建设、农村光网延伸补盲、扶贫村建设、光网乡村建设，总计新增宽带端口10万个。 | 0.35 |
| 3 | 光纤宽带接入网工程 | 永州电信 | 2020-2020 | 城镇光纤到户建设、农村光网延伸补盲、扶贫村建设、光网乡村建设，总计新增宽带端口10万个。 | 0.35 |
| 4 | IP城域网扩容工程 | 永州电信 | 2018-2018 | 全市IP网出口带宽扩容360G | 0.09 |
| 5 | IP城域网扩容工程 | 永州电信 | 2019-2019 | 全市IP网出口带宽扩容560G | 0.10 |
| 6 | IP城域网扩容工程 | 永州电信 | 2020-2020 | 全市IP网出口带宽扩容560G | 0.10 |
| 7 | 传输网扩容工程 | 永州电信 | 2018-2018 | 新建和扩容中继波分系统100G波道4个，县乡波分扩容单路10G支线路合一OUT板卡394块 | 0.14 |
| 8 | 传输网扩容工程 | 永州电信 | 2019-2019 | 新建和扩容中继波分系统100G波道6个，县乡波分扩容单路10G支线路合一OUT板卡460块 | 0.16 |
| 9 | 传输网扩容工程 | 永州电信 | 2020-2020 | 新建和扩容中继波分系统100G波道6个，县乡波分扩容单路10G支线路合一OUT板卡560块 | 0.16 |
| 10 | 永州移动家庭宽带接入网工程 | 永州移动 | 2018-2019年 | 新增覆盖住户15万户 | 0.8 |
| 11 | 永州移动集客接入网工程 | 永州移动 | 2018-2019年 | 新增5000条集团专线 | 0.4 |
| 12 | 永州移动传送网扩容工程 | 永州移动 | 2018-2019年 | 骨干传送网及城域传送网扩容 | 0.6 |
| 13 | 永州移动家庭宽带接入网工程 | 永州移动 | 2019-2020年 | 新增覆盖住户3万户 | 0.2 |
| 14 | 电信普遍服务家宽贫困村工程 | 永州移动 | 2019-2020年 | 244个贫困村 | 0.3 |
| 15 | 永州移动集客接入网工程 | 永州移动 | 2019-2020年 | 新增3000个集团专线 | 0.3 |
| 16 | 永州移动传送网扩容工程 | 永州移动 | 2019-2020年 | 骨干传送网及城域传送网扩容 | 1 |
| 17 | 永州移动家庭宽带接入网工程 | 永州移动 | 2020-2021年 | 新增覆盖住户5万户 | 0.5 |
| 18 | 永州移动集客接入网工程 | 永州移动 | 2020-2021年 | 新增3000个集团专线 | 0.2 |
| 19 | 永州移动传送网扩容工程 | 永州移动 | 2020-2021年 | 骨干传送网及城域传送网扩容 | 1 |
| 20 | 永州广电光缆覆盖工程 | 永州广电 | 2018-2020年 | 95%以上的行政村光缆到村 | 0.52 |
| 21 | 永州广电双向改造工程 | 永州广电 | 2018-2020年 | 乡镇以上广电网路双向改造全部完成 | 0.34 |
| 22 | 永州有线电视入户工程 | 永州广电 | 2018-2020年 | 有线电视实际入户率达到60% | 0.27 |
| 23 | 湖南省内干线传输网扩容工程 | 永州联通 | 2018-2020 | 本项目建设的基于100G 速率的大容量WDM 传输平台，为开通高速的数据业务提供了充足的网络资源 | 0.0060 |
| 24 | 湖南联通本地传送网扩容工程 | 永州联通 | 2018-2020 | 新建OTN设备60端,加快部署市县、县乡OTN系统，打造市-县-乡低时延、大容量、高安全性传输系统 | 0.1707 |
| 25 | 湖南联通本地主干光缆新建工程 | 永州联通 | 2018-2020 | 新建光缆1000公里及30公里配套管道,完善光缆网结构，满足移网、固网、产业互联网业务接入需求 | 0.2181 |
| 26 | 湖南联通基站接入传输新建工程 | 永州联通 | 2018-2020 | 新建光缆1800公里，满足移动网新建基站传输接入需求 | 0.1914 |
| 27 | 湖南联通综合接入传输新建工程 | 永州联通 | 2018-2020 | 新建光缆600公里，满足室内覆盖楼宇传输接入需求 | 0.0225 |
| 28 | 中国联通宽带接入新建项目 | 永州联通 | 2018-2020 | 满足全省宽带小区新建及改造 | 0.3300 |
| 29 | 2018年湖南联通永州电信普遍服务项目 | 永州联通 | 2018-2020 | 针对试点地区的278个行政村全部采取FTTH的方式进行新建和升级，实现试点地区所有行政村的光纤到达和不低于100M带宽产品的能力。 | 0.2900 |
| 合计 |  |  |  |  | 9.51 |